# Сравнительный анализ: Реализация vs ТЗ RW Group

Дата анализа: 2026-02-14 Ветка: master (commit 27a44e9)

## Общая оценка

| Категория | Реализовано | Частично | Не реализовано | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страницы и экраны | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Формы заявок | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Фильтры каталога | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Сущности данных | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Импорт фидов | 5 | 1 | 0 | 6 |
| SEO и аналитика | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Админ-панель | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Инфраструктура | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ИТОГО | 45 | 6 | 3 | 54 |

Общий процент соответствия: ~89%

## ЧАСТЬ I. БИЗНЕС-ЛОГИКА И СТРУКТУРА

### 1. Страницы и маршруты

| # | Требование ТЗ | Маршрут | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная (10 экранов) | / | Реализовано | Все 10 экранов присутствуют в Home.tsx |
| 2 | Каталог недвижимости | /catalog | Реализовано | Вкладки, фильтры, карточки — Catalog.tsx |
| 3 | Карточка лота | /property/:id | Реализовано | Галерея, параметры, CTA — Property.tsx |
| 4 | Карточка ЖК | /complex/:id | Реализовано | Параметры, лоты, карта — Complex.tsx |
| 5 | Страница подборки | /collection/:id | Реализовано | Обложка, описание, items — Collection.tsx |
| 6 | Политика конфиденциальности | /privacy | Реализовано | Privacy.tsx |
| 7 | Админ-панель | /admin/* | Реализовано | Полнофункциональная панель |

### 2. Единые элементы сайта

| Элемент | Требование ТЗ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | Логотип RWgroup | Реализовано | Header.tsx — SVG логотип |
|  | Телефон +7 (495) 410-15-68 (кликабельный) | Реализовано | tel:+74954101568 ссылка |
|  | Адрес | Реализовано | “Москва, Кутузовский пр-т 36 А” |
|  | Меню-якоря | Реализовано | Навигация по каталогам + якоря (#team, #catalog-categories) |
|  | CTA “Получить консультацию” | Реализовано | Кнопка открывает LeadModal |
| Footer | Контакты | Реализовано | Footer.tsx |
|  | Соцсети | Реализовано | Ссылки на соцсети |
|  | Блог | Частично | Ссылка есть, но страница блога не реализована (не в скоупе ТЗ как отдельная страница) |
|  | Политика конфиденциальности | Реализовано | Ссылка на /privacy |

### 3. Формы заявок (4 уникальные)

| # | Форма | Статус | Поля | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консультация | Реализовано | Имя + Телефон | form_type: 'consultation' |
| 2 | Купить / Продать | Реализовано | Вкладки + Имя + Телефон | form_type: 'buy_sell', tabs: buy/sell |
| 3 | Записаться / Узнать детали | Реализовано | Имя + Телефон | form_type: 'view_details' |
| 4 | Стать партнёром | Реализовано | Имя + Телефон + Комментарий | form_type: 'partner' |

Дополнительные требования к формам:

| Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Маска телефона | Реализовано | formatPhoneRu() в LeadModal.tsx |
| Согласие на ПДн | Реализовано | Чекбокс consent + ссылка на политику |
| Антиспам | Реализовано | Honeypot поле company, rate limiting |
| Фиксация источника | Реализовано | source: { page, block, object_id, object_type } |

### 4. Экраны главной страницы

| # | Экран | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero (заставка) | Реализовано | Фон, заголовок “Эксперты по недвижимости”, блок доверия “13 лет”, слоган, 2 CTA кнопки |
| 2 | Каталоги недвижимости | Реализовано | 3 вкладки (Новостройки/Вторичка/Аренда), карточки категорий |
| 3 | Лучшие предложения + подборки | Реализовано | ЖК, лоты, коллекции из админки (featured) |
| 4 | Почему выбирают нас | Реализовано | 6 карточек преимуществ (выбор, подход, профессионализм, юр.чистота, безопасность, офис) |
| 5 | Стоимость услуг | Реализовано | Блоки стоимости + CTA |
| 6 | Этапы работы | Реализовано | 5 шагов (Roadmap компонент) |
| 7 | Миссия | Реализовано | Текст миссии и ценностей |
| 8 | Команда | Реализовано | Фото основателей (Анастасия и Александр Шулеповы), роли, история |
| 9 | Отзывы | Реализовано | Карточки отзывов с ссылками на источник |
| 10 | Стать партнёром | Реализовано | Описание + форма партнёрства |

## ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТУР

### 5. Архитектура

| Требование ТЗ | Фактически | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend: SPA/SSR (Next.js / аналог) | React 18 + Vite (SPA) | Частично | SPA реализовано, SSR отсутствует (SEO-ограничение) |
| Backend: REST API | Express.js REST API | Реализовано | Полнофункциональный REST API |
| БД: PostgreSQL | JSON file storage | Частично | Функционально работает, миграция на PostgreSQL запланирована |
| Админка: headless CMS / custom panel | Custom admin panel | Реализовано | Полная кастомная админка |
| Медиа: S3-совместимое хранилище | URL в массивах + локальные uploads | Частично | URL из фидов работают, S3 не подключено |
| CDN для изображений | Не реализовано | Не реализовано | Изображения раздаются напрямую |

### 6. Работа с фидами

| Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Форматы: XLSX, CSV, XML, JSON | Реализовано | xlsx, csv-parse, fast-xml-parser в зависимостях |
| Ручная загрузка | Реализовано | POST /api/admin/feed/upload + Multer |
| Автообновление по URL (cron) | Реализовано | feed-scheduler.ts, поля auto_refresh, refresh_interval_hours |
| Маппинг колонок в админке | Реализовано | AdminImport.tsx, сохранение маппинга в FeedSource.mapping |
| Предпросмотр | Реализовано | ImportPreview тип, endpoint /api/admin/import/preview |
| Лог ошибок | Реализовано | ImportRun.error_log, AdminLogs.tsx |
| Сохранение шаблона импорта | Частично | Маппинг сохраняется в FeedSource, отдельная сущность ImportTemplate из ТЗ не реализована как отдельная таблица |

### 7. Сущности данных

| Сущность | Статус | Соответствие полям ТЗ |
| --- | --- | --- |
| Complex (ЖК) | Реализовано | Все обязательные + дополнительные поля. Расширено: landing конфиг, slug, description |
| Property (Лот) | Реализовано | Все обязательные поля + расширения: floor, floors_total, renovation, old_price, area_living, area_kitchen и др. |
| Collection (Подборка) | Реализовано | Все поля + расширения: mode (manual/auto), auto_rules, status, slug |
| Lead (Заявка) | Реализовано | Все поля + CRM-расширения: lead_status, assignee, admin_note, ip, user_agent |
| FeedSource | Реализовано | Все поля + auto_refresh, refresh_interval_hours |
| ImportRun | Реализовано | Все поля + entity, feed_name, action |
| AdminUser | Реализовано | Не в исходном ТЗ, но реализовано (роли, permissions, hash пароля) |
| AuditLog | Реализовано | Не в исходном ТЗ, но реализовано (журнал аудита) |

### 8. Нормализация данных

| Правило | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Спальни — только числом (0-4) | Реализовано | bedrooms: number в типах |
| Цена — только числом | Реализовано | price: number в типах |
| Район/метро — справочники | Реализовано | Фильтрация через district, metro[] |
| Статусы — фиксированный список | Реализовано | RecordStatus = 'active' \¦ 'hidden' \¦ 'archived' |

### 9. Обновления и жизненный цикл

| Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| external_id + source_id = ключ | Реализовано | Используется при импорте |
| Обновление при совпадении | Реализовано | import-logic.ts |
| Пропавшие → hidden/archived | Реализовано | stats.hidden в ImportRun |
| last_seen_at, updated_at | Реализовано | Оба поля в Complex и Property |

### 10. SEO и аналитика

| Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ЧПУ (slug) URL | Реализовано | slug поле на Complex, Property, Collection. Маршруты: /property/:id, /complex/:id, /collection/:id |
| Meta / OpenGraph | Реализовано | index.html — title, description, og:title, og:description, og:image, og:type |
| Schema.org (RealEstateAgent) | Не реализовано | Нет JSON-LD разметки в коде |
| Sitemap | Не реализовано | Только robots.txt, sitemap.xml не генерируется |
| Robots.txt | Реализовано | public/robots.txt |
| Яндекс Метрика | Реализовано | Скрипт в index.html (через VITE_YM_ID) |
| Google Analytics 4 | Реализовано | Скрипт в index.html (через VITE_GA_ID) |
| События (клики, формы, фильтры) | Реализовано | trackEvent() в 8 файлах — клики, формы, навигация |

### 11. Медиа

| Требование | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Приём ссылок из фида | Реализовано | images: string[] — массивы URL |
| Локальное сохранение | Частично | Uploads директория есть, но изображения из фидов хранятся как внешние URL |
| Генерация превью | Не реализовано | Нет thumbnail generation |
| Fallback-изображение | Реализовано | Используется в карточках при отсутствии фото |

## ЧАСТЬ III. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

| # | Критерий | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все формы работают и передают данные | Выполнен | 4 формы с валидацией, маской, consent, source tracking, антиспам |
| 2 | Фиды корректно импортируются | Выполнен | XLSX/CSV/XML/JSON, маппинг, предпросмотр, автообновление |
| 3 | Каталоги и фильтры стабильны | Выполнен | 3 вкладки, 5 фильтров, карточки, пагинация |
| 4 | Админка позволяет управлять витриной | Выполнен | 7 разделов админки, RBAC, аудит |
| 5 | Мобилка полностью рабочая | Выполнен | Responsive design, Drawer для мобильных фильтров, burger-меню |
| 6 | Аналитика фиксирует события | Выполнен | Yandex Metrika + GA4 + trackEvent в ключевых точках |

## Сводка расхождений с ТЗ

### Критические (влияют на бизнес)

Нет критических расхождений.

### Средние (рекомендуется реализовать)

| # | Пункт | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schema.org разметка | Нет JSON-LD с типом RealEstateAgent и RealEstateListing. Влияет на SEO в поисковых системах | Высокий |
| 2 | Sitemap.xml | Нет динамической генерации sitemap из объектов/ЖК/подборок. Влияет на индексацию | Высокий |
| 3 | SSR/SSG | ТЗ предполагает SSR (Next.js), реализовано как SPA (Vite). Ограничивает SEO для динамических страниц | Средний |
| 4 | PostgreSQL | ТЗ требует PostgreSQL (Supabase), реализовано JSON file storage. Ограничивает масштабируемость | Средний |

### Низкие (улучшения)

| # | Пункт | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDN для изображений | Не подключён CDN, изображения раздаются напрямую |
| 2 | S3 хранилище | Медиа не загружаются в S3, хранятся как внешние URL |
| 3 | Генерация превью изображений | Нет thumbnail generation для оптимизации загрузки |
| 4 | Страница блога | В footer есть ссылка на блог, но страница не реализована (не является требованием ТЗ) |

## Реализовано сверх ТЗ (бонус)

Следующие функции реализованы, но не были требованиями исходного ТЗ:

- RBAC-система — 4 роли администраторов (owner, content, import, sales) с 20+ гранулярными permissions

- Аудит-логи — журнал всех действий администраторов

- CRM для лидов — статусы заявок (new/in_progress/done/spam), назначение, заметки

- Автоматические подборки — коллекции с авто-правилами фильтрации (не только ручной режим)

- Лендинги ЖК — кастомизируемые лендинги для каждого ЖК (цвета, теги, факты, планировки, ближайшие места)

- Карта Leaflet — интеграция карт для ЖК с nearby places

- Геокодирование — автоматическое определение координат через Nominatim

- Публикация изменений — система draft/publish для контента

- Rate limiting — защита API от злоупотреблений

- Docker + CapRover — полная контейнеризация и деплой

## Рекомендации по приоритетам доработок

### Фаза 1 (SEO — высокий приоритет)

- Добавить Schema.org JSON-LD разметку (RealEstateAgent, RealEstateListing, ApartmentComplex)

- Реализовать динамическую генерацию sitemap.xml на сервере

### Фаза 2 (Инфраструктура — средний приоритет)

- Миграция на PostgreSQL/Supabase (согласно архитектурному плану)

- Рассмотреть переход на SSR (Next.js) или prerendering для SEO-критичных страниц

### Фаза 3 (Оптимизация — низкий приоритет)

- Подключить S3-совместимое хранилище для медиа

- Настроить CDN для изображений

- Реализовать генерацию thumbnail’ов